Les déterminants des indicateurs et des cibles

Fiche Individuelle de la Priorité d’Investissement (PI) 2a

Extension du déploiement de la bande large et diffusion de réseaux à grande vitesse et soutien des technologies et des réseaux émergents de l’économie numérique

Aucune modification n’est présentée au Comité de suivi du 5 novembre 2020 au titre de la PI 2a. Seul l’axe 3 est modifié dans sa globalité (modifications d’autres PI relevant de l’axe 3)

Place de la PI dans le Programme Opérationnel 2014-2020

| Nom de l’Axe | Axe 3 : Aménagement et usages numériques |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de l’Objectif Thématique | OT 2 : Améliorer l’accessibilité aux technologies de l’information et de la communication, leur utilisation et leur qualité |  |
| Nom de la Priorité d’Investissement | PI 2a : Extension du déploiement de la bande large et diffusion de réseaux à grande vitesse et soutien des technologies et des réseaux émergents de l’économie numérique |  |
| Nom de l’Objectif Spécifique | OS 3.1 : Déployer le très haut débit sur l'ensemble du territoire limousin | Action 311 : Actions soutenues dans le cadre du jalon 1 du SDAN Limousin (2016-2020) mis en œuvre par le Syndicat mixte Dorsal |
| Fonds UE | FEDER |  |

Poids financier de l’axe 3 sur le Programme Opérationnel 2014-2020

|  | en euros |  |
| --- | --- | --- |
| Maquette totale 2014-2020 | 201 940 672 |  |
| Maquette totale FEDER 2014-2020 | 121 164 402 | 60 % d’intervention FEDER sur total maquette |
| Montant total des actions soutenues sur l'axe 3 | 42 833 334 | 21,21% Poids de l’axe sur total maquette |
| Montant total du FEDER sur les actions de l'axe 3 | 25 700 000 | 60 % d’intervention FEDER sur total maquette |

Poids financier de l’axe 3 sur le Programme Opérationnel 2014-2020 – modifications proposées au Comité de suivi du 5/11/2020

|  | en euros |  |
| --- | --- | --- |
| Maquette totale 2014-2020 | 201 940 670 |  |
| Maquette totale FEDER 2014-2020 | 121 164 402 | 60 % d’intervention FEDER sur total maquette |
| Montant total des actions soutenues sur l'axe 3 | 40 258 333 | 21,21% Poids de l’axe sur total maquette |
| Montant total du FEDER sur les actions de l'axe 3 | 24 155 000 | 60 % d’intervention FEDER sur total maquette |

Impact des modifications  financières qui impactent le calcul des valeurs des indicateurs :

Explications AG :

Suite à un recensement du potentiel de projets à réaliser d’ici la fin du programme, et afin d’optimiser la consommation totale des crédits alloués au programme opérationnel Limousin, il est proposé sur l’axe 3 une diminution de la dotation FEDER de 1,545 M€.

L’axe 3 est ainsi diminué de 2 575 000 € en coût total. Cette diminution se répartit de la manière suivante :

- Une PI2b passant de 3 166 667 € à 2 666 667 €. L’objectif spécifique 3.2 suit cette même diminution. Les crédits sont concentrés sur les projets relatifs aux outils numériques pour le développement des entreprises (action 322). La dotation initialement fléchée pour les services fibre intégrée pour les PME (action 321) est ramené à zéro  compte tenu de sa non consommation.

- Une PI 2c passant de 11 833 334 € à 9 758 333 €. L’objectif spécifique 3.3 suit cette même diminution. L’unique action liée aux usages numériques (action 331) se rapportant à cet objectif est ainsi diminuée du même montant sans toutefois porter atteinte au cofinancement à venir de projets d’usages numériques  identifiés.

- une PI2a ne subit aucune modification.

L’indicateur financier est modifié suite à la proposition de modification de maquette. La Cible financière 2023 de l’axe 3 s’élève à 40 258 333 euros.

Maquette de la PI 2a :

Aucune modification n’est présentée au Comité de suivi du 5 novembre 2020 sur la PI 2a, seul l’axe est modifié dans sa globalité (modifications des autres PI relevant de l’axe 3). En conséquence, les données de la PI2a sont inchangées et restent applicables selon les décisions du Comité de suivi du  17 octobre 2019.

| Sur la PI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | En Euros |  |
| Montant total de la PI | 27 833 333 |  |
| Montant FEDER de la PI | 16 700 000 | 60 % Intervention FEDER |
| Action 311 : Actions soutenues dans le cadre du jalon 1 du SDAN Limousin (2016-2020) mis en œuvre par le Syndicat mixte Dorsal | 27 833 333 | 100 % de la PI Poids de l’action sur la PI |

L’indicateur de réalisation PI 2a

Changement attendu la PI 2a : Renforcer la couverture numérique des territoires et déployer le très haut débit

| N° de l’indicateur commun | CO 10 |
| --- | --- |
| Intitulé de l’indicateur | Ménages supplémentaires bénéficiant d’un accès large bande d’au moins 30 mbps |
| Nature | Quantitatif |
| Unité de mesure de l’indicateur | ménages |
| Fonction de l’agent en charge de la transmission de l’indicateur | Chargé de mission numérique - Pôle Aménagement |
| Source de l’Indicateur | Syndicat Mixte Dorsal |
| Fréquence de l’indicateur | Annuelle |
| Existe-t-il une convention avec la source | Oui mais prévoir une nouvelle convention à partir de 2016 |
| Faut-il envisager une étude enquête pour obtenir l’indicateur | Non |
| Risque de double compte | Non |
| Risque de double zonage | Non |

Définition

Nombre de ménages qui peuvent accéder à l'internet à une vitesse de téléchargement d'au moins 30 Mb/sec et qui n'avaient auparavant aucun accès ou seulement un accès plus limité. La possibilité d'accès doit résulter directement de l'aide. L'indicateur mesure les ménages ayant une possibilité d'accès à large bande et non pas les ménages ayant choisi d'être connectés

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des ménages ayant une possibilité d’accès à large bande (au moins 30 Mbps) et qui n’avaient auparavant qu’un accès limité (ou aucun accès) à celle-ci.

Précisions méthodologiques (UE) : le chiffre de 30 Mbps est conforme à la stratégie Europe 2020, voir COM(2010) 245 "Une stratégie numérique pour l'Europe"

Source : document de la Commission Européenne, Direction Générale Politique Régionale et Urbaine, Période de programmation 2014-2020, Suivi et évaluation de la politique européenne de cohésion, Document d’orientation

Les valeurs de l’indicateur de réalisation  PI 2a

Aucune modification n’est présentée au Comité de suivi du 5 novembre 2020.  En conséquence, les  valeurs des indicateurs de réalisation sont inchangées et restent applicables selon les décisions du Comité de suivi du  17 octobre 2019.

|  | CO 10 - Ménages supplémentaires bénéficiant d’un accès large bande d’au moins 30 mbps |
| --- | --- |
| cible 2018 | Indicateur KIS de mise en œuvre en « nombre d’avant- projet » |
| cible 2023 | 72 188 |

Lors de la révision 2019, l’indicateur CO 10 n’était pas concerné pas un transfert de maquette financière. La valeur cible 2023 initiale (24 255) repose sur un projet piloté par le syndicat mixte Dorsal, en tant que maitre d’ouvrage, dans le cadre du Programme National Très haut débit décliné dans un schéma Directeur d’aménagement Numérique Limousin et portant sur la construction des infrastructures numériques (Montée en Débit, dispositifs d'inclusion numérique, fibre optique) sur l’ensemble du territoire limousin - hors agglomérations. Le calendrier de mise en œuvre du projet a été principalement retardé par l’adoption tardive du régime d’aide français relatif aux infrastructures Très Haut débit, induisant une programmation décalée sur l’objectif spécifique 3.1 en début d’année 2019. Compte tenu du prévisionnel de programmation (90 235),  il a été décidé de retenir, en prenant une marge de sécurité (-20 %) sur les réalisations effectives, une augmentation de la valeur de la cible 2023 (24 255) à 72 188 ménages connectés potentiels permettant ainsi de rester proche des valeurs identifiées au sein des marchés de travaux mais qui restent toutefois des valeurs indicatives.

L’indicateur de résultat  PI 2a

OS : Déployer le très haut débit sur l'ensemble du territoire limousin

| N° de l’indicateur spécifique | IR 16 |
| --- | --- |
| Intitulé de l’indicateur | Taux de pénétration du THD pour le grand public, les professionnels et les administrations hors zones conventionnées |
| Nature | Quantitatif |
| Unité de mesure de l’indicateur | % de prises activées |
| Fonction de l’agent en charge de la transmission de l’indicateur | Chargé de mission numérique – Pôle Aménagement |
| Source de l’Indicateur | Syndicat Mixte Dorsal |
| Fréquence de l’indicateur | Annuelle |
| Existe-t-il une convention avec la source | Oui mais prévoir une nouvelle convention à partir de 2016 |
| Faut-il envisager une étude enquête pour obtenir l’indicateur | Non |
| Risque de double compte | Non |
| Risque de double zonage | Non |

Le « Taux de pénétration » est une définition de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste) pour mesurer l’appétence des usagers pour un service ou une technologie lorsqu’il (elle) couvre un territoire donné. Le taux de pénétration est le % de personnes qui s’abonnent sur un territoire donné pour 100 personnes ayant accès au service FTTH.

« Les zones conventionnées sont celles dans lesquelles les opérateurs privés s'engagent à déployer des réseaux de fibres optiques jusqu'à l'abonné (FTTH) pour l'ensemble des habitants d'ici 2020. Cette terminologie fixée par l’Etat français (Plan France Très Haut Débit) fait référence aux conventions sensées être signés entre les opérateurs privées et les collectivités gestionnaires de Réseau d’initiative Publique (RIP). »

Les valeurs de l’indicateur de résultat  PI 2a

Aucune modification n’est présentée au Comité de suivi du 5 novembre 2020.  En conséquence, les  valeurs des indicateurs de résultat sont inchangées et restent applicables selon les décisions du Comité de suivi du  17 octobre 2019.

|  | Année de référence | Valeur de Référence | Cibles 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| IR 16 : Taux de pénétration du très haut débit (THD) pour le grand public, les professionnels et les administrations hors zones conventionnées | 2013 | 0 | 5% |

Les paramètres permettant d’expliquer les modalités de calcul

Pour le FTTH, zéro est bien notre référence de départ : il n’y a pas une seule prise encore activée et (ou) commercialisée en Limousin à ce jour (septembre 2014) sur les territoires du Réseau d’Initiative Publique Dorsal.

(Source : dossier FSN : Fonds pour la Société Numérique)

La cible de 26 690 ménages raccordés au THD à horizon 2023, correspond à 5% de 500 862 locaux raccordés aux FTTH (public) ou 5% des ménages raccordables à la fibre. Cette valeur cible de 5% ou 26 690 ménages est calculée pour un plafond de 27,8 M€ de travaux et une subvention FEDER de 16,7 M€, comme indiquée dans l’axe 3 du PO FEDER du Limousin et correspondant à 60% des coûts. Cependant, la maquette financière du Jalon 1 SDAN Limousin va bien au-delà de ce plan prévisionnel directement lié aux crédits FEDER. Dans le tableau suivant (extrait du dossier FSN de Dorsal), les coûts bruts réels du Jalon 1 s’élèvent à 204 M€ de travaux, pour un objectif de 17% de locaux raccordés au FTTH (soit 86 287 locaux ou ménages) à horizon 2020.