Les déterminants des indicateurs et des cibles

Fiche Individuelle de la Priorité d’Investissement (PI) 6d

Protection et restauration de la biodiversité et des sols et promotion des services liés aux écosystèmes, y compris NATURA 2000 et les infrastructures vertes

Place de la PI dans le Programme Opérationnel 2014-2020

| Nom de l’Axe | Axe 5 : Patrimoine environnemental |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de l’Objectif Thématique | OT 6 : Protéger l’environnement et encourager l’utilisation durable des ressources |  |
| Nom de la Priorité d’Investissement | PI 6d : Protection et restauration de la biodiversité et des sols et promotion des services liés aux écosystèmes, y compris NATURA 2000 et les infrastructures vertes |  |
| Nom de l’Objectif Spécifique | OS 5.2 : Améliorer la conservation des parcs naturels régionaux et des réserves naturelles | Action 521 : Restauration et préservation des zones naturelles remarquables sur les territoires du PNR ou dans le cadre d’un classement en réserve naturelle (nationale ou régionale). |
|  |  | Action 522 : Organisation d’actions collectives de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au développement durable. |
| Fonds UE | FEDER |  |

Poids financier de l’axe 5 sur le Programme Opérationnel 2014-2020 :

|  | en euros | en % |
| --- | --- | --- |
| Maquette totale 2014-2020 | 201 940 672 |  |
| Maquette totale FEDER 2014-2020 | 121 164 402 | 60 % d’intervention FEDER sur total maquette |
| Montant total des actions soutenues sur l'axe 5 | 16 833 334 | 8.34 % Poids de l’axe sur total maquette |
| Montant total du FEDER sur les actions de l'axe 5 | 10 100 000 | 60 % d’intervention FEDER sur total axe |

Poids financier de l’axe 5 sur le Programme Opérationnel 2014-2020 – modifications proposées au Comité de suivi du 5/11/2020

|  | en euros | en % |
| --- | --- | --- |
| Maquette totale 2014-2020 | 201 940 670 |  |
| Maquette totale FEDER 2014-2020 | 121 164 402 | 60 % d’intervention FEDER sur total maquette |
| Montant total des actions soutenues sur l'axe 5 | 18 500 000 | 9.16 % Poids de l’axe sur total maquette |
| Montant total du FEDER sur les actions de l'axe 5 | 11 100 000 | 60 % d’intervention FEDER sur total axe |

Impact des modifications  financières sur le calcul des valeurs des indicateurs :

Explications AG :

Suite à un recensement du potentiel de projets à réaliser d’ici la fin du programme, et afin d’optimiser la consommation totale des crédits alloués au programme opérationnel Limousin, il est proposé une augmentation de la dotation FEDER de l’axe 5 de 1,1 M€.

Ce transferts de crédits s’explique par un besoin pour les opérations soutenant le développement du patrimoine culturel (dossiers à venir, identifiés et pour certains en cours d’instruction).

L’axe 5 est ainsi augmenté de 1 666 666 € en coût total. Cette diminution se répartit de la manière suivante :

- Une PI 6c passant de 10 666 667 € à 12 333 333 €. L’objectif spécifique 5.1 suit cette même augmentation ainsi que l’action 511 (Projets structurants de Patrimoine culturel) qui est la seule action se rapportant à ce même objectif spécifique.

- Une PI 6d qui n’est pas modifiée en coût total. Le changement porte uniquement sur une réallocation interne de la dotation portant sur la Biodiversité entre le soutien aux milieux remarquables (action 521) – moins consommateur de crédits - et les actions de sensibilisation à l’environnement et au développement durable (action 522) pour lesquelles une augmentation de crédits est nécessaire compte tenu des projets identifiés.

L’indicateur financier est modifié suite à la proposition de modification de maquette. La Cible financière 2023 de l’axe 5 s’élève à 18 500 000 euros.

Maquette de la PI 6d :

| Sur la PI en Euros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Montant total de la PI | 6 166 667 | - |
| Montant FEDER de la PI | 3 700 000 | 60 % intervention FEDER |
| Action 521 : Restauration et préservation des zones naturelles remarquables sur les territoires du PNR ou dans le cadre d’un classement en réserve naturelle (nationale ou régionale). | 5 333 334 | 86 .48 % Poids de l’action sur la PI |
| Action 522 : Organisation d’actions collectives de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au développement durable | 833 333 | 13.52 % Poids de l’action sur la PI |

Maquette PI 6d – modifications proposées au Comité de suivi du 5/11/2020

| Sur la PI en Euros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Montant total de la PI | 6 166 667 | - |
| Montant FEDER de la PI | 3 700 000 | 60 % intervention FEDER |
| Action 521 : Restauration et préservation des zones naturelles remarquables sur les territoires du PNR ou dans le cadre d’un classement en réserve naturelle (nationale ou régionale). | 5 050 000 | 81.90 % Poids de l’action sur la PI |
| Action 522 : Organisation d’actions collectives de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au développement durable | 1 116 667 | 18.10 % Poids de l’action sur la PI |

L’indicateur de réalisation PI 6d

Changement attendu la PI 6d : Maintenir et améliorer la biodiversité sur les PNR et les réserves naturelles

| N° de l’indicateur commun | CO 23 |
| --- | --- |
| Intitulé de l’indicateur | Superficie des habitats bénéficiant d’un soutien pour atteindre un meilleur état de conservation |
| Nature | Quantitatif |
| Unité de mesure de l’indicateur | Hectares |
| Fonction de l’agent en charge de la transmission de l’indicateur | Service changement climatique Chef de Service |
| Source de l’Indicateur | La Région Limousin via les bilans d’exécution des porteurs de projets |
| Fréquence de l’indicateur | Annuelle |
| Existe-t-il une convention avec la source | oui |
| Faut-il envisager une étude enquête pour obtenir l’indicateur | non |
| Risque de double compte | oui mais un risque minime, relativement bien écarté car les surfaces sont suivies par type de projet |
| Risque de double zonage | non |

Définition des indicateurs via le document Commission Européenne, Direction Générale Politique Régionale et Urbaine, Période de programmation 2014-2020, Suivi et évaluation de la politique européenne de cohésion, Document d’orientation

L’indicateur commun : CO 23 : Surface de zones regénérées ou créées pour améliorer l'état de conservation des espèces menacées. Les opérations peuvent être menées aussi bien dans ou en dehors de zones Natura 2000, et doivent permettre d'améliorer l'état de conservation des espèces ciblées, des habitats et écosystèmes pour la biodiversité et la fourniture de services pour l'écosystème. Les zones soutenues à plusieurs reprises doivent être comptées une seule fois.

Les valeurs de l’indicateur de réalisation  PI 6d :

|  | C0 23 : Superficie des habitats bénéficiant d’un soutien pour atteindre un meilleur état de conservation |
| --- | --- |
| cible 2018 | 300 |
| cible 2023 | 804 |

Les valeurs de l’indicateur de réalisation  PI 6d – modifications proposées au Comité de suivi du 5/11/2020

|  | C0 23 : Superficie des habitats bénéficiant d’un soutien pour atteindre un meilleur état de conservation |
| --- | --- |
| cible 2023 | 700 |

Explications AG :

Paramètre permettant d’expliquer la modalité de calcul :

Afin de déterminer les valeurs des cibles 2023, l’autorité de gestion considère à la fois :

- Les montants financiers modifiés sur chaque action ainsi que les indicateurs associés à chaque action,

- mais également les programmations et réalisations effectives par action, ainsi que le stock des opérations déposées par action.

Sur les deux premiers points, la situation de la Pi 6d est la suivante :

|  | Modification financière | Indicateurs associés à l’action |
| --- | --- | --- |
| Action 521 | Diminution de 283 334 euros | CO23 |
| Action 522 | Augmentation de 283 334 euros | Pas d’indicateur sur cette action dont le poids financier sur la PI est inférieur à 20 % |

Concernant l’indicateur CO 23, la valeur cible 2023 est couverte par des programmations (1 016 ha) et réalisation effectives (304 ha) mais la majorité des opérations programmées sur cette action concerne des actions d'animation et de gestion qui n'alimentent pas l’indicateur concerné en hectares, qui lui est alimenté par des opérations relatives à l’acquisition de forêts/terrains, ou à l’amélioration de zones pour atteindre un meilleur état de conservation.

- Compte tenu de ces éléments, mais également du risque fort de zonage multiple, l’autorité de gestion propose au titre de la PI 6d de diminuer la valeur cible de l’indicateur CO 23 (804) à « 700 » hectares.

L’indicateur de résultat  PI 6d :

| N° de l’indicateur spécifique | IR 20 |
| --- | --- |
| Intitulé de l’indicateur | Evolution de la part des espaces naturels remarquables régionaux bénéficiant de mesure de gestion ou de conservation écologique hors NATURA 2000 |
| Nature | Quantitatif |
| Unité de mesure de l’indicateur | Hectares |
| Fonction de l’agent en charge de la transmission de l’indicateur | Service changement climatique Chef de Service et DEPDI |
| Source de l’Indicateur | DREAL et Conservatoire des Espaces Naturels |
| Fréquence de l’indicateur | Annuelle |
| Existe-t-il une convention avec la source | oui avec le Conservatoire des Espaces Naturels non avec la DREAL à prévoir par le service |
| Faut-il envisager une étude enquête pour obtenir l’indicateur | non |
| Risque de double compte | non |
| Risque de double zonage | non |

Les valeurs de l’indicateur de résultat PI 6d

Aucune modification n’est présentée au Comité de suivi du 5 novembre 2020.  En conséquence, les  valeurs des indicateurs de résultat sont inchangées et restent applicables selon les décisions du Comité de suivi du  17 octobre 2019.

OS : Améliorer la conservation des parcs naturels régionaux et des réserves naturelles

|  | Année de référence | Valeur de Référence | Cibles 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Espaces naturels remarquables régionaux bénéficiant de mesure de gestion ou de conservation écologique hors NATURA 2000 en valeur | 2013 | 3705 ha | 5 875 |
| IR 20 : évolution de la part des espaces naturels remarquables régionaux bénéficiant de mesure de gestion ou de conservation écologique hors NATURA 2000 en % | 2013 | 0.21 % | 0,34 % |

Les paramètres permettant d’expliquer les modalités de calcul

La Superficie du Limousin est de 1 705 039 Hectares en 2013. La valeur de référence est constituée par la surface des espaces naturels protégés réglementairement (Réserves Naturelles Nationales) :

- 415 ha sont protégés par Arrêtés de Protection de Biotope

- 498 ha représentant 70km de cours d'eau sont protégés par la même réglementation des espaces naturels préservés par le Conservatoire des espaces Naturels du Limousin

- 2792 ha sous forme d'acquisitions, de baux ou de convention de gestion correspondent à la surface des espaces naturels préservés par le Conservatoire d'espaces Naturels du Limousin

Au total 3705 hectares représentent la valeur de référence en 2013.

Afin de déterminer la surface de milieux naturels remarquables préservés sur la période 2014 - 2020, nous avons examiné :

- d'une part, les projets de mesures réglementaires. Il s'agit d'un projet de Réserve Naturelle Nationale d'environ 100 ha, et de trois projets de Réserves Naturelles Régionales pour 310 ha

- d'autre part des projets d'intervention du CEN Limousin. Pour cet indicateur, nous avons pris en compte la moyenne des surfaces maîtrisées annuellement par l'association, complétée par les projets en cours (promesse de ventes, stock SAFER).

Annuellement, le CEN envisage la préservation de 220 ha. Soit 2 200 ha sur 10 ans.

Détail calcul opéré sur les valeurs

3 705 ha protégés en 2013

+.100 ha prévus (Réserve Naturelle Nationale)

+ 310 ha prévus (3 réserves Naturelles Régionales)

+ 1760 ha qui correspondent à 220*8 années car les prévisions financières et les réalisations cibles s’effectuent de 2015 à 2022 soit 8 ans

Soit un total de 5875

Détail calcul opéré en %

3705/ 1705 039 =0.217 %  arrondi 0.21 %

5875 / 1 705 039 = 0.344 %  arrondi à 0.34 %